Minutas de Reuniones Capstone

# Secdata - Proyecto de Protección de Datos Personales

Fecha: 2024  
Autores: Miguel Rubio, Martín del Río  
Docente: Guillermo Pinto  
Versión: 1.0

[**Secdata - Proyecto de Protección de Datos Personales**](#_heading=) **1**

[**Índice**](#_heading=) **2**

[**1. Introducción**](#_heading=) **3**

[**2. Minutas de Reunión**](#_heading=) **3**

[2.1 Reunión 1 - Fase de Planificación](#_heading=) 3

[2.2 Reunión 2 - Identificación Requisitos Legales y Análisis PIA](#_heading=) 3

[2.3 Reunión 3 - Fase de Análisis y Diseño](#_heading=) 5

[2.4 Reunión 4 - Fase de Implementación](#_heading=) 5

# 1. Introducción

En este documento se presentan las minutas de las reuniones correspondientes al proyecto \*Secdata\*, enfocado en la protección de datos personales bajo la Ley N° 19.628. A continuación, se detallan las decisiones tomadas en cada reunión, asignación de tareas y el progreso realizado hasta el momento. Estas minutas reflejan las fases de planificación, análisis, diseño e implementación del proyecto.

# 2. Minutas de Reunión

## 2.1 Reunión 1 - Fase de Planificación

Fecha: 15/08/2024  
Hora: 20:30 PM

En la primera reunión se definieron los actores responsables de los principales informes de la fase de planificación.  
  
1.1. Acta de constitución: Miguel Rubio y Martín del Río  
1.2. EDT: Miguel Rubio  
1.3. Carta Gantt: Martín del Río  
1.4. Matriz RACI: Martín del Río  
1.5. Identificación de requisitos legales: Miguel Rubio y Martín del Río  
1.6. Análisis de Impacto en la Privacidad (PIA): Miguel Rubio  
  
Adicionalmente, se creó el repositorio de GitHub, a cargo de Miguel Rubio, para la gestión del código y la documentación del proyecto.  
  
Finalmente, se inició la creación de las evidencias individuales y grupales para la fase 1 del proyecto.

## 2.2 Reunión 2 - Identificación Requisitos Legales y Análisis PIA

Fecha: 02/09/2024  
Hora: 20:15 PM

En la segunda reunión, el equipo revisó los requisitos legales bajo la Ley N° 19.628 sobre protección de datos personales. Se verificó la correcta interpretación de estos requisitos para su aplicación en el proyecto.  
  
1.5. Identificación de requisitos legales: Miguel Rubio y Martín del Río  
1.6. Análisis de Impacto en la Privacidad (PIA): Miguel Rubio  
  
Se acordó la fecha y responsabilidad de subir el proyecto actualizado al repositorio de GitHub.

## 2.3 Reunión 3 - Fase de Análisis y Diseño

Fecha: 11/09/2024  
Hora: 21:00 PM

En esta reunión, se definieron los responsables para la siguiente fase de análisis y diseño.  
  
2.1. Modelo del proceso de negocios: Martín del Río  
2.2. Diseño del sistema de consentimiento de datos: Miguel Rubio y Martín del Río  
2.3. Políticas de retención y encriptación de datos: Miguel Rubio y Martín del Río  
2.4. Toma de requerimientos: Miguel Rubio

## 2.4 Reunión 4 - Fase de Implementación

Fecha: 15/09/2024  
Hora: 18:00 PM

En la cuarta reunión, se acordó la creación del modelo As-Is, que detalla el flujo actual de datos en el sistema. Además, se definió el detalle de las tecnologías a usar en el proyecto.  
  
Se confirmó la subida del modelo As-Is y las decisiones técnicas al repositorio de GitHub.